# 대한제분 HR 구현2
INC-00 개발조직 인계서

실행 Baseline 복구 · 기존 SaaS 3.5 유지 · HR 3.0 선별 재사용

2026.10.12  |  v0.1  |  기술 검증 대상  |  실제 기동 완료 아님

# 01  결론 및 현재 판정

기존 HR 3.0과 대한제분 설계를 폐기하지 않고, 기존 SaaS 원본을 첫 실행 기준으로 동결했습니다. 이번 Increment는 소스 무결성·실행 준비를 점검했고, Java/Spring 업무 구현이나 운영 정책은 변경하지 않았습니다.

| 범위 | 실제 판정 |
| --- | --- |
| 원본 SaaS ZIP | SHA-256 일치 / 압축 구조 검증 PASS |
| 기술 기준 | Java 21 · Spring Boot 3.5.16 · Gradle 8.14.5 · MariaDB 11.4 대상 |
| Gradle 다운로드 | BLOCKED — services.gradle.org DNS 접근 실패 |
| Framework 5개 컴파일 | NOT RUN (Gradle 배포본 미확보) |
| 웹 BootWar/BootRun | NOT RUN |
| DB·인증·권한 | NOT RUN |
| HR 3.0 후보 Target 병합 | 0건, 의도적 HOLD |
| HRP 범위 | 고객 기존 HRP 사용 — 본 구축에서 제외 |

# 02  이번에 직접 확인한 사실

원본 saas-ustra-hr-master.zip: 148,996,506바이트, SHA-256 0681abdd0a320315e0a3eea49468bd524f0faa131f47680eff952c9538a4b026.

ZIP 항목 9,048개 / 실제 일반파일 7,375개 / Gradle 13개 모듈 / Gradle Wrapper JAR와 UNIX·Windows 실행 스크립트 존재.

메인 웹 진입은 기존 README 기준 localhost:8081/login, Thymeleaf 모듈은 bootWar 설정 존재. 실제 기동 및 로그인은 검증 전.

root Gradle에는 사내 Maven 저장소, 세금·전자서명 계열 특수 라이브러리 등이 존재하므로 사내 Repository 접근과 라이선스 확인이 필요.

앱은 환경별 application-api.yml 및 커스텀 spring.config.location 부트스트랩을 이용해 실행. 테스트 DB·Jasypt·외부 API 격리 전 무작정 BootRun 금지.

# 03  변경·추가 파일

기존 업무 Source 및 Gradle 파일 변경 0건. 신규 파일은 실행 복구, 원본 검증, 빌드 스크립트 및 증적 수집 도구만 포함합니다.

| 신규 범위 | 설명 |
| --- | --- |
| preflight.py | SHA-256, 13개 Gradle module/Wrapper 및 ZIP 경로 안전 점검, 원본 격리 추출 |
| run_compile.sh/.ps1 | Gradle Wrapper → Framework5 compileJava → Thymeleaf bootWar 분리 실행 |
| run_web_local.sh | 테스트 DB·외부시스템 격리 승인 전 실행 차단 |
| redact_logs.py | 일반적 비밀정보·접속 URL 패턴 마스킹(추가 수동 확인 필요) |
| README / Checklist / Gates | 개발자 실행순서, 필수 의존성, 실제 검증 상태·HOLD |
| HR3 후보 연결 목록 | HR3 공통조회·권한·그리드 등 재사용 후보. 미승인 코드 자동병합 없음 |

# 04  개발자 첫 실행 순서

1. 승인된 개발환경에 Java 21, Gradle 8.14.5 배포본, 사내 Maven Repository 및 TLS/인증 접근 준비.

2. 본 통합 ZIP을 풀어 preflight.py 실행 → ZIP SHA 확인 → 원본 변경 없는 작업 복사본 생성.

3. run_compile.sh 또는 run_compile.ps1을 실행하여 Wrapper, Framework 5모듈, 웹 bootWar 결과를 각각 기록.

4. 개발/테스트 MariaDB 11.4 Schema·Secret·연동 Endpoint·예약 작업 격리 확인 후 웹 기동.

5. 첫 로그인과 조직/사원 조회를 실제 시험 DB까지 검증하고 권한 없는 사용자/타법인 접근을 함께 검사.

6. 수정해야 할 파일은 최소 Diff, 변경 전후 해시, Exit Code와 비식별 오류 로그로 반환.

# 05  주요 차단 Gate와 다음 작업

| Gate | 상태 | 해제 조건 |
| --- | --- | --- |
| Gradle 배포본 | BLOCKED | 내부 배포본 또는 승인된 Mirror로 --version 실행 |
| 사내 라이브러리 | UNKNOWN | 의존성 다운로드/배포 계약 충족 |
| 컴파일·웹 산출물 | NOT RUN | Framework 5개·bootWar Exit 0 + 로그 |
| Jasypt/권한/DB | HOLD | 격리 테스트 계정·설정·Schema·거부 테스트 |
| Boot 4.1 도입 | HOLD | 별도 호환성 검증 및 고객 승인 |
| 급여/근태 업무 처리 | HOLD | 설계·마감·Golden·권한 승인 후 구현 |

차기 INC-01: 공통 Foundation이 빌드·기동된 실제 Source 버전을 기준으로 조직/사원 기본조회 첫 업무 수직 Slice를 구현합니다. HR 3.0 common-read, 권한·법인 범위, 그리드 래퍼는 각각 기존 Target과 대조하여 순차 반영합니다.

# 06  진도와 보관

기능 구현률: HRP 제외 BPD 대상 건수 확정 전 미산정. 검증 완료율: 새 Target 기준 미산정. 실행 준비도: SOURCE/TOOL PREPARED, GRADLE ENV BLOCKED. 기존 HR 3.0 후보 독립 테스트 성공은 대한제분 Runtime 성공으로 합산하지 않습니다.

Google Drive: 1.대한제분 인사시스템 / 4.구현2. 01_최신통합본(통합 ZIP), 02_개발인계(본 문서·로그), 03_이전버전(이전 ZIP), 04_기준자료(근거).